# Plano de Divulgação e SEO

CrieConvites — crieconvites.com.br

Foco: convites de aniversário para pessoas · busca orgânica no Google · julho de 2026

Este documento tem duas partes. Primeiro, o que já foi ajustado no próprio site para o Google conseguir encontrar e entender as páginas. Depois, um plano prático — em passos e com um calendário de 90 dias — para atrair visitantes de forma orgânica, sem depender de anúncios pagos.

# 1. O que já foi implementado no site

Antes de qualquer estratégia, o site precisava dos arquivos e sinais que o Google usa para indexar e classificar páginas. Isso foi feito hoje:

- robots.txt — diz aos buscadores o que podem ler e aponta para o mapa do site. Áreas privadas (painel, editor, login) ficam fora do índice.

- sitemap.xml — lista as páginas públicas importantes (home, demonstração, templates) para o Google descobri-las mais rápido.

- Home servida no domínio raiz (crieconvites.com.br/) sem redirecionamento — antes a página inicial usava um “refresh” que atrapalhava a indexação.

- Título e descrição otimizados com a busca principal: “convite de aniversário online grátis”.

- Tag canonical, Open Graph e Twitter Card — controlam qual é a URL oficial e como o link aparece quando compartilhado no WhatsApp e redes.

- Imagem de compartilhamento (og-cover.png, 1200×630) com a identidade da marca.

- Dados estruturados JSON-LD (Organização, Site, Aplicativo e Perguntas Frequentes) — ajudam o Google a exibir o site com destaque e as perguntas direto no resultado de busca.

Ação sua após o deploy: alguns desses ganhos só valem quando o site for publicado. Faça o deploy na Vercel e siga o Passo 2 abaixo para registrar o site no Google.

# 2. Como o Google traz visitantes (em 1 minuto)

O tráfego orgânico funciona em três etapas. O Google precisa descobrir suas páginas (sitemap e links), entender do que elas tratam (título, texto, dados estruturados) e confiar nelas o bastante para mostrá-las acima dos concorrentes (conteúdo útil, velocidade e links de outros sites). O trabalho da parte 1 cobriu descobrir e entender. O resto do plano é sobre confiança e volume de conteúdo.

# 3. Passo a passo da divulgação orgânica

## Passo 1 — Registrar o site no Google e no Bing (faça hoje)

- Acesse o Google Search Console (search.google.com/search-console), adicione a propriedade crieconvites.com.br e confirme a posse (o registro do domínio na Vercel/registrador aceita verificação por DNS).

- Em “Sitemaps”, envie: sitemap.xml.

- Use “Inspeção de URL” na home e clique em “Solicitar indexação”.

- Repita no Bing Webmaster Tools (bing.com/webmasters) — é rápido e traz tráfego extra.

Por quê: sem isso o Google pode levar semanas para achar o site. Com isso, costuma indexar em dias e você passa a ver quais buscas trazem cliques.

## Passo 2 — Mirar as palavras que as pessoas realmente buscam

O público de festas busca por termos muito específicos. Vale criar/otimizar uma página para cada grupo de intenção. Prioridade para termos com intenção de criar o convite:

| Palavra-chave (intenção) | Concorrência | Página que deve responder |
| --- | --- | --- |
| convite de aniversário online grátis | Média | Home (já otimizada) |
| convite de aniversário infantil online | Média | Landing por ocasião: festa infantil |
| convite de aniversário digital para whatsapp | Baixa | Landing: convite para WhatsApp |
| convite virtual com confirmação de presença | Baixa | Página de recurso: RSVP online |
| fazer convite de aniversário online | Média | Home / página “como fazer” |
| convite de 1 aninho / 15 anos / adulto | Baixa-Média | Landings por faixa de idade |
| lista de presentes para aniversário online | Baixa | Página de recurso: lista de presentes |
| modelo de convite de aniversário editável | Média | Galeria de templates (/templates) |

Dica: valide o volume real dessas buscas com o Planejador de Palavras-Chave do Google Ads (gratuito) e com as sugestões que aparecem no autocompletar do Google e no “Pessoas também perguntam”.

## Passo 3 — Criar páginas e conteúdo que respondem essas buscas

O Google favorece sites com conteúdo útil e específico. Duas frentes:

a) Landing pages por ocasião. Uma página dedicada para cada tema forte (festa infantil, 15 anos, 1 aninho, convite para WhatsApp). Cada uma com título próprio, texto explicando o benefício daquele caso, exemplos de templates e um botão “Criar meu convite”. Reaproveite o layout da home.

b) Blog / central de ideias. Artigos que atraem quem ainda está planejando a festa e depois convertem: “15 mensagens para convite de aniversário infantil”, “Como organizar uma festa em casa gastando pouco”, “Checklist de festa de 1 aninho”, “O que escrever no convite de 15 anos”. Cada artigo termina com um convite para usar a ferramenta.

- Use a busca-alvo no título (tag <title>) e no primeiro parágrafo.

- Um único H1 por página; subtítulos em H2.

- Texto original e específico — evite páginas quase idênticas.

- Inclua a seção de Perguntas Frequentes (já com dados estruturados) em cada landing.

- Adicione as novas páginas ao sitemap.xml sempre que publicar.

## Passo 4 — Google Business e provas sociais

Mesmo sendo um negócio online, um Perfil da Empresa no Google (Google Business Profile) ajuda a marca a aparecer em buscas pelo nome e permite receber avaliações. Peça avaliações a cada cliente satisfeito — depoimentos reais aumentam confiança e conversão. Colete prints de convites reais (com permissão) para usar como portfólio na home e nas redes.

## Passo 5 — Ganhar links e autoridade

Links de outros sites são o principal sinal de confiança para o Google. Formas realistas de conseguir os primeiros:

- Cadastre o CrieConvites em diretórios de ferramentas e de “organização de festas” brasileiros.

- Escreva posts convidados ou faça parcerias com blogs de festas, maternidade e decoração.

- Parcerias com buffets, decoradoras, confeiteiras e fotógrafos: eles indicam o convite, você indica os serviços.

- Ofereça um template gratuito exclusivo para um influenciador de festas em troca de menção com link.

## Passo 6 — Redes sociais e o efeito viral do próprio produto

O maior canal de crescimento de um convite digital é o próprio convite: cada convite enviado é visto por dezenas de convidados. Aproveite isso:

- Rodapé discreto “Feito com CrieConvites — crie o seu” em cada convite do plano gratuito, com link. É divulgação automática para cada convidado.

- Instagram e TikTok mostrando convites prontos, bastidores e antes/depois (“convite em 5 minutos”). Vídeos curtos de “template ganhando vida” performam bem.

- Pinterest: crie pins de cada template ligando à landing — é um buscador visual forte para “convite de aniversário” e gera tráfego por muito tempo.

- Grupos e comunidades de mães e de organização de festas (com bom senso, ajudando antes de divulgar).

## Passo 7 — Medir e ajustar

Sem medição você não sabe o que funciona. Configure e acompanhe:

- Google Search Console: quais buscas trazem cliques, posição média e páginas que mais aparecem — reforce o que já está subindo.

- Google Analytics 4 (ou Vercel Analytics): visitas, origem do tráfego e quantos viram a página vs. criaram convite.

- Meta simples: acompanhar cliques orgânicos e nº de convites criados por semana.

# 4. Calendário sugerido de 90 dias

| Período | Prioridades |
| --- | --- |
| Semana 1 | Deploy do site com os ajustes de SEO. Registrar no Google Search Console e Bing, enviar sitemap, solicitar indexação. Criar o Perfil da Empresa no Google. |
| Semanas 2–4 | Publicar 2 landing pages fortes (festa infantil e convite para WhatsApp). Ativar o rodapé “Feito com CrieConvites” nos convites gratuitos. Abrir Instagram/Pinterest e postar os primeiros templates. |
| Semanas 5–8 | Publicar 3–4 artigos de blog mirando buscas de planejamento de festa. Começar cadastros em diretórios e primeiras parcerias locais. Pedir avaliações aos primeiros clientes. |
| Semanas 9–12 | Revisar o Search Console: dobrar a aposta nas buscas que já trazem cliques. Mais 2 landings por ocasião (15 anos, 1 aninho). Buscar 2–3 links por parceria/post convidado. |

# 5. Checklist rápido

- Fazer deploy com os novos arquivos (robots.txt, sitemap.xml, og-cover.png e a home ajustada).

- Registrar no Google Search Console + Bing e enviar o sitemap.

- Criar Perfil da Empresa no Google e começar a coletar avaliações.

- Publicar landings por ocasião e alimentar o blog toda semana.

- Ligar o rodapé de divulgação nos convites gratuitos.

- Postar em Instagram/Pinterest/TikTok com regularidade.

- Acompanhar o Search Console mensalmente e reforçar o que funciona.

Comece pelo Passo 1 (Search Console) assim que publicar o site — é o que destrava tudo o mais.